2022 йил

2022 йилда санаторияга келувчиларга шароитларни яхшилаш учун 3, 3-а, 10, 12-а ётоқ корпуслари жорий ва мукаммал таъмирланади, юмшоқ ва қаттиқ мебеллар билан жиҳозланади, 5 бекатли лифт алмаштирилади.

Кўрсатилаётган тиббий хизматлар кўламини кенгайтириш ва сифатини кўтариш учун , "ГЕЙЗЕР" ҚКАВ (қуруқ карбонатангидридли ванна), инфрақизил сауна, кедр бочкалари, гидромассажли япон ванналаридан иборат даволовчи хаммом тўплами ҳарид қилинади. “Антигельминт-паразитар дастури” ишга туширилади. Ўзбекистон ва чет эл гастроэнтерологларини жалб қилган ҳолда тиббий конференциялар ташкил этилади.

Санатория жозибадорлигини кўтариш учун ҳудудларни ободонлаштириш, ландшафтлар яратиш, декоратив кенг баргли дарахт кўчатларини экиш, ҳамда ички йўлларга асфальт қопламасини ётқазиш режалаштирилмоқда..

Узлуксиз электр узатишни ва трансформаторлар ишини давомийлигини таъминлаш учун № 3255 ва № 1556 трансформаторлар орасига 380 V кучланишдаги кабель (550 метр) ташланади.

2023 йил

2023 йилда санатория ётоқ ўринлари муҳитини яхшилаш учун совуткич ва  кондиционерлар билан жиҳозланади, мебеллар алмаштирилади. 4-, 8-, 12- ва бальнеологик даволаш биносининг ванна бўлими таъмирланади. Диаметри 100–150 мм ичимлик суви қувурлари алмаштирилади, маиший хизматлар харажатини такомиллаштириш ва иқтисод қилиш учун қуёш батареялари ўрнатилади.

Дам олувчиларга кўрсатилаёган тиббий ва сервис хизматлар сифатини яхшилаш учун тиббий ҳужжатлар юритилиши ва жой банд қилиш (бронь) тизимини электронлаштириш, 3 датчикли УТТ аппаратини, криотерапия камераси ва карбокситерапия аппаратини ҳарид қилиш, "Озиш учун дастур”, "Соғлом ошқозон", "Соғлом бел" қисқа даволаш дастурларини амалиётга тадбиқ қилиш, ошхонадаги янги овқатланиш залини тўлиқ жиҳозлаб ишга тушириш режалаштирилган.

Келгусида тиббий туризмни ривожлантириш учун хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш ҳисобига чет эл фуқаролари сонини ошириш, майда юкларни ташиш учун электромобиллар хизматини жорий қилиш белгилаб олинди.

2024 йил

2024 йилда 5-, 6-, 9- ётоқ корпуслари ва қабул-диагностика бўлими жорий ва мукаммал таъмирланади, ошхона биносининг ярим подвал қисмида реконструкция ишлари бажарилиб, кондитер цехи ташкил этилади, ёпиқ бассейн қуриш ишлари бошланади. Иссиқлик энергияси сарфини иқтисод қилиш мақсадидА, биноларда индивидуал иссиқлик қозонлари ўрнатилади.

Дам олувчиларга кўрсатилаёган тиббий хизматлар сифатини яхшилаш учун: умуртқа поғонасини сув ости вертикал тортиш ва тиббий физиотерапевтик аппаратлар, ҳамда қўл ва оёқлар учун “вихревая ванна”ни ҳарид қилиш, мавжуд минерал сув ванналарини янгилаш режалаштирилди.

Дам олувчиларга кўрсатилаёган тиббий ва сервис хизматлар сифатини кўтариш учун "Она ва бола" корпусини, ҳамда кардиология ва эндокринология бўлимларини ташкил этилади.

Туризмни ривожлантириш учун санаториянинг чет эллик меҳмонларига Самарқанд, Бухоро, Хива шаҳарларига саёхатлар уюштириш режалаштирилди.

«Чинобод санаторияси» АЖни 2025-2026 йилларда

ривожлантириш стратегияси

2025-2026 йилларда кўрсатилаётган соғломлаштириш-даволаш тизими ишини яхшилаш асосий мақсад бўлиб ҳисобланади.

Маъмурият биноси реконструкциясини режалаштириш.

Замонавий диагностика ва даволаш аппаратураларини ҳарид қилиш.

Санатор-курорт сервис хизматларни яхшилаш.

Соғломлаштириш-даволаш ишлари янги технологияларини тадбиқ қилиш.

Маданий-оммавий тадбирлар сифатини кўтариш.

Маданий-оммавий тадбирларни, айнан ички туризмни ривожлантириш учун сайёҳлик агентликлари билан ҳамкорикда дам олувчилар учун экскурсиялар ташкил этиш.

Хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш ҳисобига тиббий туризмни ривожлантириш учун чет эл фуқароларини сонини ошириш.

20 % гача электрон жой банд қилиш (бронь) ва 50 % гача электрон тиббий ҳужжатлар юритилишига эришиш.